# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ 655/2568 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่  -				วันที่	5 กันยายน 2568

เรื่อง  รายงานการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
	ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 (3)

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านที่ 655/2568 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหม้อน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 (3) กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และต้องจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหม้อน้ำ หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยขณะตรวจสถานที่ก่อสร้าง สภาพอากาศปกติ ไม่มีฝนตก ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้โดยปราศจากอุปสรรคปัญหา

คณะกรรมการฯ ได้สอบช่างคุมงานของผู้รับจ้าง ถึงความคืบหน้าของงานจ้าง และนายสมชาย  ใจดี ช่างผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน พบว่าผู้รับจ้างสามารถวางบ่อพัก ค.ส.ล. และการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ได้ประมาณร้อยละ 35 ของงานทั้งหมด งานเป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายการตรวจงานดังกล่าวมาแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

|  |  |  | นางมาลัย เลิศฤทธิ์ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  |  |
| ว่าที่ร้อยตรี |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คมสรร เครือศรี |  |  |  | นายกำชัย ทองสุทธิ์ |
|  |  | กรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  |  | กรรมการตรวจรับพัสดุ |

บันทึกออกตรวจงานจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหม้อน้ำ หมู่ที่ 2

สัญญาจ้างเลขที่ 27/2568 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ระยะเวลาสัญญา เริ่มจ้างวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 สิ้นสุดการจ้างวันที่ 28 ธันวาคม 2568

วันที่ออกตรวจ  5 กันยายน 2568

รายชื่อคณะกรรมการผู้ออกตรวจ

| 1. นางมาลัย เลิศฤทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| --- | --- |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี | กรรมการ |
| 3. นายกำชัย ทองสุทธิ์ | กรรมการ |

ผลการตรวจงานจ้าง ผู้รับจ้างสามารถวางบ่อพัก ค.ส.ล. และการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ได้ประมาณร้อยละ 35 ของงานทั้งหมด งานเป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

| ผู้เข้าร่วมตรวจงาน |  |
| --- | --- |
| 1. นางมาลัย เลิศฤทธิ์ | ประธานกรรมการ............................................................... |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี | กรรมการ............................................................................. |
| 3. นายกำชัย ทองสุทธิ์ | กรรมการ............................................................................. |